评分细则表

	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30分
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／供应商报价)×100×价格标权重。

	商务部分（10分）
	类似业绩
	10分
	近三年（2023年1月至今，以合同签订时间为准）供应商具有相关业绩经验（校园电动车管理或校园智慧交通类项目），须提供合同复印件或扫描件作为证明材料（所提供的合同须提供合同关键页、合同双方签署页及合同签署双方的完整信息），有一个得10分。

	技术部分

（60分）
	技术参数
	20分
	本项目采购需求书中标注★的功能需求参数为实质性要求，列入符合性审查，不参与本项评分；任意一项★技术参数负偏离的，认定其响应无效，不进入后续评审。
本项仅对非★普通技术参数进行评审：
1、全部非★技术参数均满足或优于采购技术要求的，得20分；
2、每出现1项普通技术参数负偏离的，扣1分，本项分值扣至0分为止，不出现负分。
评审依据：投标文件中的技术响应表或产品证明资料。

	
	交货验收方案
	10分
	投标人须提供完整交货验收方案，方案应至少包含以下内容：①交货组织与到货安排；②出入口识别设备、电子芯片等设备的现场安装、施工布线及调试安排；③测试检验流程与验收标准；④验收手册及验收组织安排；⑤移交与退场安排（含技术文档、运维手册移交）。
1.方案完整包含上述全部5项内容，内容贴合本项目校园非机动车管理实际、可落地执行的，得10分；缺失一项减2.5分。

	
	进度计划与措施
	10分
	投标人须提供项目进度计划与保障措施，方案应至少包含以下内容：①项目总工期及里程碑节点（须满足合同签订后45天内完成全校部署、调试并投入使用的建设周期要求）；②各阶段节点计划（设备到货、安装调试、试运行、验收）；③人员配置安排；④工期延误的应对与保障措施。
1.方案完整包含上述全部4项内容，节点清晰、工期安排满足45天要求、保障措施贴合本项目实际可落地的，得10分；缺失一项减2.5分。

	
	质量管理体系与措施
	10分
	投标人须提供本项目质量管理体系与实施措施，方案应至少包含以下内容：①质量管控组织架构与质量责任制度；②出入口识别设备、电子芯片等设备进场检验及安装质量控制；③施工与调试过程质量管控；④年检服务质量标准（检查项至少包括电池安全、刹车系统、龙头转向、轮胎磨损等）及成品测试校验；⑤质量问题整改与责任追究机制。
1.方案完整包含上述全部5项内容，措施贴合本项目实际、可落地执行的，得10分；缺失一项减两分。

	
	售后服务
	10分
	投标人须提供完整售后服务方案，方案应至少包含以下内容：①服务标准及质保承诺（硬件设备质保期不少于1年，报价已含验收后24个月系统售后运维与技术保障服务）；②故障应急维修处置流程及明确的响应、上门时限（响应时间不超过4小时，上门时间不超过24小时）；③售后免费培训安排（含保卫处管理人员、后勤人员的系统操作、数据管理、违规处置全流程培训）；④年检服务安排（每年一次安全年检）；⑤合同期满后的服务承诺（系统产权无偿移交、不少于6个月免费技术指导、技术文档及运维手册移交）。
1.方案完整包含上述全部5项内容，时限承诺清晰、措施贴合本项目校园场景、可落地执行的，得10分；缺失一项减两分。




